Nhiệm vụ 1 - Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Nội dung điền bổ sung |
| --- | --- |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI 01 đến PBI 03 đạt chuẩn PBI 04 thiếu tính năng xóa và lọc PBI 05 chưa review chéo và chưa test điện thoại |
| 3. Chọn User Journey và người demo | Mở ứng dụng đến kiểm tra báo cáo và lịch sử do Developer Thu An demo |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | Soạn hai câu hỏi mở về tính năng lịch sử và hướng dẫn khi lỡ chuyển tiền |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa điền vào ô trống |
| --- | --- | --- |
| 5 đến 20 phút | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai vì Product Owner không demo và PBI-05 chưa đạt chuẩn sửa thành Developer Thu An demo các phần đã hoàn thành |
| 20 đến 32 phút | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai vì giống họp nội bộ sửa thành mời người tham gia trải nghiệm thực tế sản phẩm |
| 32 đến 35 phút | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai vì Scrum Master không có quyền quyết định sửa thành Product Owner tiếp thu góp ý để đưa vào Product Backlog |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý điền vào ô trống |
| --- | --- | --- |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận vào Product Backlog để cân nhắc cho các phiên bản sau và không hứa làm ngay |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Chuyển ngay cho nhóm Developers kiểm tra và sửa lỗi hiển thị giao diện |